建筑工地春节后开（复）工检查验收

工作方案

# 根据省住房和城乡厅《关于印发《深化建筑施工安全生产大排查大整治行动方案的通知》（冀建安〔2018〕36号）要求，本着统筹兼顾、突出重点、标本兼治、综合治理、注重实效的原则，结合我市实际，制定本方案。

一、组织领导

为切实做好节后复工及“两会”期间建筑施工安全生产督导检查工作，决定成立专项督导检查工作领导小组。

组  长：马海波  市住建局副局长

冯永辉  市住建局总工程师

副组长：任  民  市住建局工程处处长

邱建忠  市住建局市场处处长

吕家骥  市建筑工程施工安全监督站站长

侯立国  市建设工程质量监督检测站站长

成  员：工程处、市场处、安监站、质监站相关人员

二、检查验收组成单位主要检查验收内容

（一）工程处（安监站、质监站）

1.项目部各类管理人员及监理人员按时到岗在位情况，相

关人员持证上岗情况；

2.开工前安全生产自查自纠及安全隐患排查工作情况；

3.冬施期间工程质量情况，混凝土试块留置及送检情况；

4.安全专项技术措施方案的编审和实施情况；

5.新进工人或转岗工人安全教育培训情况；

6.施工现场安全防护设施设置情况；

7.危险性较大的分部分项工程安全管理情况；

8.施工现场临时用电安全状况；

9.起重机械设备维修保养情况以及施工现场高处作业设施的稳定性和牢固性；

10.施工扬尘治理工作落实《河北省建筑施工扬尘防治强制措施18条》情况。

（二）市场处

1.建设单位（开发企业）按规定缴存农民工工资或劳务费、按合同约定拨付工程款情况；

2.施工企业按规定缴纳农民工工资保证金情况；

3.施工企业每月足额发放农民工工资情况，有无拖欠农民工工资行为；

4. 施工企业劳务实名制落实情况；

5.建设单位（开发企业）和施工企业是否存在出借靠挂资质、违法分包和非法转包等违法行为；

6.存在的到市、赴省、进京讨薪事件是否解决到位。

三、督导检查时间

2019年3月1日至3月31日。

四、检查验收程序

1．施工单位在开（复）工前向项目总监理工程师提交书面的（开）复工报告，符合开工条件的，建设单位在开（复）工前的3日内，以书面形式向建设行政主管部门提出（开）复工申请。建设行政主管部门组织进行联合检查验收，验收合格的方可开工。

2.各县（市）、区需要开（复）工的项目，各县（市）、区主管部门按照上述程序组织联合验收，并每周向市安监站（电话2016107）上报开（复）工情况，市检查组将进行抽查。

五、有关要求

1．各单位要高度重视节后复工及“两会”期间建筑施工安全生产工作，认真开展自查整改工作。

2．对督导检查中发现的问题，责令各责任主体制定相应措施进行整改。对于工作不落实、隐患整改不到位的，责令停工整改，整改完毕经复查后方可施工，对经整改仍不达标的依据有关法律、法规从重从严处罚。

3．对已验收通过的施工工地，检查组将不定期的进行抽查。如果存在应付验收和弄虚作假的行为，一经发现将从严进行处理。

4．开（复）工检查验收工作将作为一项长期性的工作，各县区要给予高度重视常抓不懈。

5．督导检查过程中，执法人员要认真履行职责，提高服务意识，注意工作方式方法。严格执行廉政勤政要求，不得接受任何单位的宴请，不准接受任何礼品和纪念品。

唐山市住房和城乡建设局办公室             2019年1月29日印发