〔2019〕-49 号

唐山市住房和城乡建设局

关于印发《安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》的通知

各县（市）、区（开发区、管理区）住建局（城建局），机关各处室、局属各单位：

现将我局《安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

唐山市住房和城乡建设局

2019年9月6日

唐山市住房和城乡建设局

安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重

预防机制建设工作方案

为全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）要求，推进全市住建行业安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设，推动落实生产经营单位安全生产主体责任，根据《唐山市安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》（唐安办〔2019〕60号）工作部署，结合行业实际，制定本工作方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于“双控”机制建设的重要指示精神和省市决策部署，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进安全生产“双控”机制建设。利用近一年半的时间，在建筑施工行业、供热燃气行业、房屋安全领域的生产经营单位建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升生产经营单位安全生产管理水平，有效预防和坚决遏制生产安全事故发生，确保全市住建行业安全生产形势稳定。

二、工作重点

（一）管理部门层面

1.实施分级分类监管。负有监督管理职责的部门要按照有关法律、法规、规章规定，对生产经营单位风险的自辨自控、隐患的自查自改实行分级分类监管，通过强化信息化监管等手段，实现数据共享、动态监管。对本行业所有生产经营单位进行全面摸排，掌握单位底数，按照规模以上企业、中小微生产经营单位建立台账，分别确定本地本行业纳入“双控”建设清单。在分管行业领域内大力推进“双控”机制建设，加强对下级部门和分管行业领域内企事业单位的指导和督促检查。

2.强化“双控”机制建设执法检查。要将推进“双控”机制建设与行政执法紧密衔接，加大执法力度，开展专项执法、观摩执法和执法现场会等方式扩大执法效果，对“双控”机制建设工作不力的生产经营单位采取加大执法频次、顶格处罚等方式督促其依法开展“双控”机制建设。监督检查人员进行入企业检查时，应当对照风险管控信息台账（清单）与隐患治理信息台账，重点检查风险的辨识、分级和管控以及隐患的排查、分级和治理等内容。在检查中发现事故隐患，应当责令立即进行整改、消除隐患，当发现重大隐患时，要依法做出停产停工、停止使用相关设施或设备的决定。建立重大隐患督办制度，健全重大隐患排查整治、案件查办、违法企业处罚和追责问责等清单工作机制。

（二）生产经营单位层面

要严格按照省政府2号令规定的各项义务，并按照有关部门印发的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理指导手册（指引）》要求，重点做好以下几个方面工作：

- 建立健全“双控”工作机制

（1）建立工作制度。围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全教育培训制度、风险辨识公示制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等制度，并进行定期评估分析和改进，对“双控”工作进行全过程规范化管理。

（2）明确层级责任。生产经营单位主要负责人是本单位“双控”机制建设的第一责任人，要熟知“双控”机制建设中应建立的制度、风险分级方法、风险辨识流程等内容和省政府2号令相关要求，并领导成立由生产、技术、设备、安全等专业人员以及一线员工代表参加的“双控”工作推进团队，具体负责“双控”机制建设工作。

（3）建立“双控”工作档案。对本单位风险分布图、风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等相关资料集中统一归档，进行痕迹化管理，实现可追溯管控。

2.加强“双控”教育培训

- 开展专项培训。对“双控”工作推进团队开展专项培训，重点培训如何发动和指导员工对其岗位存在的危险有害因素进行辨识，并对岗位辨识的安全风险以及管控措施进行审核。

- 组织全员培训。组织全体员工参与“双控”机制建设岗位培训，使员工结合各自岗位，熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施的要求等，形成风险管控措施由岗位一线员工制定、车间审核、部门审定，并由一线员工来实施、评估、完善的往复工作流程。

- 编制发布风险分布图

（1）开展全面辨识。生产经营单位根据本单位实际情况，选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，对生产过程中人、物、环境、管理的要素开展辨识，考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态，辨识要做到系统、全面。通过辨识确定本单位风险点数量，分类分级、建账立卡，并逐个确定责任人。

（2）公布风险分布。按照风险因素辨识的结果，按要求对重大、较大、一般和低四个风险等级以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图。

4.制定并公示风险管控措施

针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先层级顺序，从工程技术、管理、个体防护等方面制定和完善风险管控措施。在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。

- 建立健全风险管控信息台账（清单）

（1）明确台账（清单）内容。风险管控信息台账（清单）包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。

（2）适时动态调整。按照运营状况变化后的风险状况，动态评估风险等级，及时调整管控措施和风险管控信息台账（清单），确保安全风险始终处于受控范围。

（3）借助社会力量。本单位专业技术力量不足的，可聘请专家或技术服务机构，指导风险因素辨识管控工作，但不得包办或代替生产经营单位。

6.建立健全事故隐患排查清单

（1）明确清单内容。事故隐患排查清单内容应包括：风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。

（2）开展隐患排查。按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查，对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。

7.制定隐患整改方案并组织实施

（1）制定整改方案。对排查出的事故隐患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隐患整改方案并组织实施，及时消除隐患。

（2）组织方案论证。重大隐患整改方案实施前应当由本单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

（3）报告重大隐患。对于排查发现的重大隐患，要及时向应急管理部门和行业主管部门报告，并在整改方案中做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

8.建立健全隐患治理信息台账。

（1）明确台账内容。隐患治理信息台账包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。

（2）实现闭环管理。通过隐患排查治理系统，全过程记录报告隐患排查治理情况，实现事故隐患发现、登记、整改、验收、销账的闭环处置，实现对本单位隐患自查、自改、自销的常态化管理模式，并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（2019年9月10日—9月30日）

各地各单位结合行业实际，制定具体工作方案，并组织召开 “双控”机制建设动员会议进行安排部署。工作方案于9月20日前报市住建局安监处。

（二）典型培育阶段（2019年10月1日—12月31日）

各行业主管部门在所监管行业领域内挑选1-2家基础较好的生产经营单位开展“双控”机制建设试点工作，要采取派驻工作队、定期指导等方式全程指导试点工作。试点单位“双控”机制建设完成后，由行业主管部门会同试点单位认真总结试点工作经验，探讨本行业“双控”机制建设可能出现的共性问题，研究解决方案。各级行业主管部门组织召开本行业生产经营单位观摩学习会，全面推广试点经验。试点经验材料12月10日前报送。

（三）全面推进实施阶段（2020年1月1日—10月31日）

2020年6月20日前，规模以上和重点领域生产经营单位完成“双控”机制建设。

1.2020年1月20日前建立健全本单位“双控”工作管理制度，制定工作方案，组建主要负责人任组长的领导小组和工作推进团队，明确任务图和时间表。

2.2020年2月20日前全部完成风险因素辨识、明确风险等级、制定风险分布图。

3.2020年3月20日前参照典型示范单位模式，完成风险防控措施的制定和公示，制定包含风险防控措施的风险管控信息台账（清单）。

4.2020年4月20日前结合风险管控信息台账（清单）组织全员培训和岗位培训，全面开展隐患排查治理，形成全员查隐患、有隐患及时治理的局面。

- 经过2个月的试运行，2020年6月20日全面完成“双控”机制建设。

- 对于长期停产的生产经营单位，于恢复生产后一年内按照以上要求执行。

2020年10月20日前，全市小微生产经营单位全面完成“双控”机制建设。

（四）总结提高阶段（2020年11月1日—12月31日）

各地各单位对本地区、本单位“双控”机制建设工作进行全面总结，查漏补缺，巩固提高，形成完整的“双控”机制建设体系。

四、工作要求

（一）提高认识，强化领导。市住建局成立了以局主要领导为组长的深入推进“双控”机制建设工作领导小组，各地各单位也要成立相应工作领导小组，制定符合本地区、本行业实际的工作方案，明确责任和目标，细化任务和措施，紧紧围绕遏制重特大事故，突出重点地区、重点企业、重点环节和重点岗位，抓住辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键，推动标准、制度和措施落实到位，确保“双控”机制建设工作有序推进，扎实开展。

（二）广泛宣传，迅速发动。各地各单位要迅速召开动员会、宣讲会，迅速宣传发动到每一家生产经营单位。要采取广播电视、报纸杂志、宣传标语、印小册子等方式，营造浓厚的社会氛围，使“双控”工作做到“家喻户晓”。生产经营单位主要负责人必须参加动员会、宣讲会，要亲自抓、真重视，上至管理层、下到各车间班组，层层发动，要组织印制工作手册，发放到每名员工手中，使本单位各级负责人、安全管理人员及一线员工广泛知晓风险、隐患、事故之间的关系，充分了解风险管控的相关要求。

（三）加强调度，强化督导。各地各单位要实行月调度、月报告制度，建立生产经营单位“双控”机制建设台账，挂图作战，不漏一家，发现进展缓慢的，及时采取措施，确保工作进度。各地各部门要进一步健全完善“互联网+安全生产”信息系统，通过信息化手段推动工作开展。安全生产职能部门要落实行业安全监管职责，按照“三个必须”要求，组成督导组，定期督导各地进展情况，切实推进全省范围内所监管行业“双控”机制建设工作。各地各单位要实行领导包联制度，包联领导亲自带队定期开展督导，确保“双控”机制建设工作按照时间节点、保质保量完成。

（四）及时评估，严格考核。每个阶段结束后，要对各地各单位工作完成情况进行整体评估、打分、排出名次，并将推进“双控”机制建设工作完成情况纳入安全生产目标考核内容，对工作不力、进展缓慢的地区和部门要进行通报、约谈等，对通报、约谈后工作仍不见起色的地区和部门，要启动追责问责程序。

（五）及时汇总，做好反馈。各地各单位和行业主管处室要指定专人负责“双控”机制信息报送工作，及时掌握工作进展情况，并于每月23日前填报《“双控”机制建设整体推进情况月报表》（附件2），于2020年12月10日前报送工作总结材料。

联系人及电话：郑学忠  2830098（兼传真），电子邮箱：tszjjaqb@126.com

附件：1.唐山市住房和城乡建设局深入推进“双控”机制建

设工作领导小组名单

2.“双控”机制建设整体推进情况月报表

3.风险管控信息台账清单明细表

4.隐患排查治理信息台账清单明细表

附件1

唐山市住房和城乡建设局

推进“双控”机制建设工作领导小组

组      长：李再东  市住建局党组书记、局长

常务副组长：鲍增奇  市住建局调研员

副  组  长：马海波  市住建局副局长

张金池  市住建局副调研员

侯  民  市住建局副调研员

成      员：王  刚  市住建局安监处负责人

任  民  市住建局工程处处长

宋国强  市住建局供热燃气处处长

彭  强  市住建局房屋与物业管理处处长

周璐琦  市住建局房屋与物业管理处副处长

领导小组办公室设在局安全生产监督处，办公室主任由鲍增奇调研员兼任。

附件2

年    月份“双控”机制建设整体推进情况月报表

单位名称：                                                                                  填表日期：    年   月   日

|  |  | 应开展“双控”建设企业总数 （家） | 参加动员会议 （家） |  | 纳入“双控”工作台账 （家） |  | 成立领导小组及工作推进团队（家） |  | 制定风险分布图 （家） |  | 建立风险管控信息台账（清单）（家） |  | 建立事故隐患排查清单 （家） |  | 编制隐患治理信息台账 （家） |  | 开展行政执法检查 （家） |  | 实施经济处罚 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辖区及行业内 规模以上及高危行业 生产经营单位 | 建筑施工行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供热燃气行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 房屋与物业管理领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辖区及行业内 中小微生产经营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                                         填表人：                                        联系电话：

附表3：

唐山市住房和城乡建设局

风险管控信息台账清单明细表

单位名称：                                                    日期：年   月    日

| 序号 | 风险项目 | 风险分级 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 具体部位 | 所属 行业领域 | 所属（管辖） 单位 | 责任部门 及责任人 | 管控 措施 | 管控 期（限） | 是否按期 管控到位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

风险分级：重大风险（A级红色），较大风险（B级橙色），一般风险（C级黄色），低风险（D级蓝色）。

审核人：                   填表人：                       电话：

附件4

唐山市住房和城乡建设局

隐患排查治理信息台账清单明细表

单位名称：                                                    日期：年   月    日

| 序号 | 隐患名称 | 隐患级别 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 具体所在地 | 所属 行业领域 | 所属 单位 | 责任部门 及责任人 | 治理 措施 | 排查时间及完成时限 | 复查结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                   填表人：                       电话：